県土マネジメント部資材単価及び労務費調査業務

仕様書

令和８年度

奈良県　県土マネジメント部　技術管理課

目次

第１　概要	2

１　目的	2

２　契約期間	2

３　スケジュール	2

第２　業務内容	3

１　資材単価調査業務	3

ア　定期調査	3

イ　臨時調査	3

ウ　留意事項	5

２　労務費調査業務（10月調査）	6

ア　調査概要	6

イ　説明会の開催	7

ウ　一次審査	7

エ　データ入力・エラーチェック	7

第３　その他の事項	7

１　資材価格決定プロセスの確認	7

２　調査職員による調査報告内容の確認	8

３　調査期間	8

４　報告期限	8

ア　資材単価調査（定期調査）	8

イ　資材単価調査（臨時調査）	8

ウ　公共事業労務費調査	9

５　業務計画書の提出	9

６　協議	9

７　管理技術者	9

８　会場統括技術者の常駐	10

９　成果報告	10

10　成果品の充足	11

11　その他	11

第１　概要

１　目的

本調査は、奈良県下の土木工事における積算用の設計資材価格の基礎資料を得るために、建設資材の市場における実勢価格を調査することを目的とする。

また、公共事業に従事する建設労働者の賃金を職種別に調査し、その実態を明らかにすることを目的とする。

２　契約期間

契約期間は、契約締結日から令和９年(2027年)３月31日までとする。

３　スケジュール

本県が想定しているスケジュールは次のとおりである。

表１　スケジュール（参考）

| 項番 | 作業項目 | 想定時期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 契約締結 | 令和８年５月中旬 |
| 2 | 打合せ | 令和８年５月下旬 |
| 3 | 資材単価調査 | 契約後～令和９年３月31日まで |
| 4 | 資料納品 | 令和８年10月～業務完了まで |

第２　業務内容

１　資材単価調査業務

業務内容については、次のとおりである。各業務の子細については、次項を参照のこと。

表２　資材単価調査業務内容一覧

| 業務の内容 |  |  |  | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打合せ |  |  |  | 回 | 3 | 業務開始時1回、中間打合せ1回、業務完了時1回 |
| 資材単価調査 | 定期調査※ | 基本調査(全品目：1056点） |  | 回 | 4 | 年4回(R8.7,10月、R8.1,4月) |
|  |  | 補足調査(地場材毎月改定分) |  | 回 | 2 | 年2回(R8.6,8,9,11,12月、R9.2,3,5月のうち変動がある月を2回想定) |
|  | 臨時調査 | 品目① | 品目1-① | 規格 | 10 | 決定された市場価格が広域的な地区で適用できる資材の1規格目（一般資材） |
|  |  |  | 品目1-② | 規格 | 5 | 品目1-①と同一品目で2規格目以降 |
|  |  | 品目② | 品目2-① | 規格 | 5 | 決定された市場価格が特定の地区のみで適用できる資材の1規格目（地場資材） |
|  |  |  | 品目2-② | 規格 | 5 | 品目2-①と同一品目で2規格目以降 |
|  |  | 品目③ | 品目3-① | 規格 | 60 | 正確に部材等の図面（資料）を読み、製品の品質、形状、寸法などの規格を確認する必要のある資材の1規格目(図面付き資材の調査) |
|  |  |  | 品目3-② | 規格 | 40 | 品目3-①と同一品目で2規格目以降 |

※資材単価調査における臨時調査、労務費調査における一次審査の件数については、現在のところ未定ですので、上記数量・単位で見積をお願いします。

ア　定期調査

- 基本調査

「（別表１）定期調査指示用データ」の全項目、及び「（別表２）定期調査指示用データ」の地区１～11における表中白抜き部分の調査対象1,056点（生コンクリート、骨材類、アスファルト合材、コンクリート製品、主要資材を除く資材等の単価）について、市場における販売実績の把握及び価格を調査する。(令和８年7月,10月、令和９年1月,4月適用単価)

②　補足調査

「（別表２）定期調査指示用データ」については、上記の調査に加えて、毎月（令和８年６月，８月，９月，11月，12月、令和９年２月，３月，５月適用単価）の市場における販売実績の把握及び価格を調査し報告する。なお、変動がある月を２回と想定して調査回数を計上しているが、変動の回数は市場動向を鑑み、甲と乙の協議の上調査回数を変更するものとする。

イ　臨時調査

県内各現場の地区・時期を対象とし、その地区・時期・規格等については、臨時甲からの依頼により調査を行う。調査品目は下記の通りとする。なお、同一品名の資材であっても調査時期が異なった場合は、別品名扱いとするが、調査時期が同時期である場合は、調査の対象資材が複数あっても同一品名と見なし、２規格目以降の扱いとする。

①　品目１

決定された市場価格が広域的な地区で適用できる資材。（一般資材、例：鋼管等）ただし、「③　品目３」に該当するものは除く。

なお、品目１は品目１－①と品目１－②に区分する。

・品目１－①

１規格目

・品目１－②

「品目１－①」と同一品目で、２規格目以降

（１規格目と同一適用時期、同一品名、同一地区で異なる規格ならば最初の１規格目を「品目１－①」とし、次の規格からは「品目１－②」とする。）

②　品目２

決定された市場価格が特定の地区のみで適用できる資材。（地場資材、例：生コンクリート、骨材、コンクリート二次製品等）

なお、品目２は品目２－①と品目２－②に区分する。

・品目２－①

１規格目

・品目２－②

「品目２－①」と同一品目で、２規格目以降

（１規格目と同一適用時期、同一品名、同一地区で異なる規格ならば最初の１規格目を「品目２－①」とし、次の規格からは「品目２－②」とする。）

③　品目３

正確に部材等の図面(資料)を読み、製品の品質、形状、寸法などの規格を確認する必要のある資材。（図面付き資材の調査、例：ＰＣ橋桁(JIS規格品およびJIS規格相当品）、ゴム製支承（特注品）、落橋防止システム等）

なお、品目３は品目３－①と品目３－②に区分する。

・品目３－①

１規格目

・品目３－②

「品目３－①」と同一品目で、２規格目以降

（１規格目と同一適用時期、同一品名、同一地区で異なる規格ならば最初の１規格目を「品目３－①」とし、次の規格からは「品目３－②」とする。）

ウ　留意事項

①　当初数量

「品目1－①」で10規格、「品目1－②」で5規格、「品目2－①」で5規格、「品目2－②」で5規格、「品目3－①」で60規格、「品目3－②」で40規格を想定している。

ただし、甲と乙の協議の上、調査資材規格数を変更するものとする。

また、調査した結果、受注製品等により価格が報告できなかった資材については数量の計上を行わないものとする。

②　調査区域

調査区域は奈良県下全域を対象とする。地区０は奈良県内全域、地区１～地区11は別添『奈良県単価地区割図』によるものとし、地区毎に調査を行うこと。

③　調査する価格

調査する価格は、原則として奈良県内において民間企業（工事業者等）に販売される実際の取引価格を調査し、報告することとする。なお、取引数量が少ない等、価格決定が困難なものについては、同資材の周辺価格、経済動向等を鑑み、厳正に決定しなければならない。

④　取引数量

取引数量は、定期調査については対象となる流通段階における大口需要者との取引において、最も一般的とみなされる取引数量を基準とする。

また臨時調査においては、指示依頼書の取引数量を基準とする。

⑤　荷渡条件

荷渡し条件は現場着単価とする。ただし、対象資材によって、これにより難い場合は、甲と協議を行うものとする。

⑥　決済条件

決済条件は現金決済を原則とする。なお、２ヶ月後払いは現金決済と同様として扱うものとする。

⑦　調査対象業者の選定

調査対象業者は、調査の目的にあった取引が集中する流通段階（生産者、商社、問屋、特約店及び必要に応じて需要者）における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を選定する。

選定方法は、資材取引の販売高、又は主な生産者との取引高、販売エリア等のデータを基に調べるほか、乙の知識、経験による判断を加え、母集団の中から選定する。

なお、本業務の受注者が、資本若しくは人事面において関連がある資材等のメーカを当該業務の調査対象としないものとする。

⑧　調査方法

調査方法は、調査対象業者（生産者、商社及び需要者）を訪問して行う面接調査を原則とする。これによりがたい場合及び面接調査を補足する必要がある場合は、通信調査（電話・郵送等）を行うものとする。

⑨　調査価格の決定

調査価格の決定は、原則として、調査時点において取引の実例が最も多かった価格（最頻値価格）とするが、決定に当たっては、市況の動向等を踏まえ、総合的に審査を行ったうえ決定するものとする。

また、市販刊行物の掲載価格情報で決定できる場合は、その旨が分かるように成果品を整理するとともに、必要に応じて当該刊行物を発刊しているものと使用許諾契約を結ぶものとする。

２　労務費調査業務（10月調査）

業務内容については、次のとおりである。各業務の子細については、次項を参照のこと。

表３　労務費調査業務内容一覧

| 業務の内容 |  |  |  | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 労務費 調査 | 調査概要説明会 |  |  | 回 | 1 | 大和郡山市内1回を想定 |
|  | 一次審査※ | 計画・準備 |  | 式 | 1 |  |
|  |  | 一時審査通知 | 書面調査 | 件 | 20 |  |
|  |  | 一次審査 | オンライン調査 | 件 | 40 |  |
|  |  |  | 書面調査 | 件 | 20 |  |
|  |  | データ入力・チェック | 書面調査 | 件 | 20 |  |

ア　調査概要

「令和８年度奈良県県土マネジメント部公共事業労務費調査工事名簿」の対象工事について、公共事業に従事する建設労働者（元請業者及び下請業者）の賃金を職種別に調査する。調査対象者は、調査対象工事に従事した労働者とする。

イ　説明会の開催

上記対象工事の元請業者･下請業者を対象に、公共事業労務費調査の概要説明会を１回行う。（会場：大和郡山市を予定）

ウ　一次審査

調査員は、調査実施場所において調査対象工事の元請業者・下請業者の提供する賃金台帳の写し（以下「調査票」という。）、各種手当内訳表及び臨時の給与年計表について、当該業者から提出された必要書類等により、所定の審査ならびに調査を行う。

調査票の審査にあたっては、公共事業労務費調査連絡協議会（以下「協議会」という）の決定する「公共事業労務費調査審査要領」により行うものとする。

なお、調査が円滑に行われるように、一次審査の会場・日時を県と協議し、対象会社に通知するものとするものとする。

調査は、原則、調査企業からの調査表の提出をインターネットにて実施するオンライン調査とする。

ただし、PC環境の不足等、オンライン調査の実施が困難な企業については、書面または審査会場での対面による面談へ変更するものとする。

一次審査の件数は70件を想定しており、内訳はオンライン調査40件、書面調査30件とする。

一次審査は、甲の立会官の立ち会いのもとに行うことを原則とするが、オンライン調査に関しては立ち会いを行わないものとする。

ただし、受発注者の協議の上、一次審査件数を変更するものとする。

エ　データ入力・エラーチェック

一次審査の調査終了後、乙は調査票の集計結果をデータ入力し、エラーチェックを行うものとし、電子データのエラーチェックにあたっては、協議会の決定する「公共事業労務費調査（電子データ）エラー・チェック実施要領」により行うものとする。

第３　その他の事項

１　資材価格決定プロセスの確認

業務履行期間中に、調査職員による資材価格決定プロセスの確認を１回以上実施するものとする。なお、確認を行う資材は、別途調査職員との協議により決定すること。また、受注者は以下の資料を提示するものとする。

(1)　価格決定説明書

① 調査対象業者の選定（規模、業者数、販売エリア等）

② 価格調査を行ったメーカー等の価格調査個票（資材品目、規格、価格等）

③ 調査価格の信頼性判定

④ 最終価格の決定

(2)　受注者内部の審査状況

① 内部の審査結果

② 内部審査資料

(3)　その他、調査職員の指示する資料

２　調査職員による調査報告内容の確認

報告した調査価格に誤りが無いことを確認するため、調査職員による確認を実施するものとする。（３ヶ月に１度程度）

確認を行う日時及び調査対象は、別途調査職員との協議により決定すること。

また、受注者は以下の資料の提示を行うものとする。

(1)　調査対象業者から得た調査票

(2)　価格集計表（受注者内で価格のチェックを行ったことがわかるもの）

(3)　調査報告書

３　説明責任等

調査結果等について、調査職員より内容の説明を求められた場合は、受注者は速やかに説明するものとする。

調査結果について疑義が生じた場合は、管理技術者は速やかに調査結果を精査し、必要に応じて調査結果を修正するものとする。調査結果の修正が必要となった際は、速やかに調査職員へ報告するともに、その内容を説明するものとする。

４　調査期間

契約日の翌日～令和９年３月31日

調査の進捗途上において疑義が生じた場合は、ただちに県と協議し指示を仰ぐこと。

５　報告期限

ア　資材単価調査（定期調査）

毎月10日（土日祝の場合は、その前の平日）までに報告すること。

ただし、令和９年５月単価分については令和９年3月31日までに報告すること。

イ　資材単価調査（臨時調査）

県から受注者への調査依頼後45日以内とし、それによりがたい場合は、県と協議するものとする。

ウ　公共事業労務費調査

県と協議するものとする。

６　業務計画書の提出

(1)　契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。

(2)　業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

①業務概要　②実施方針　③業務工程　④業務組織計画　⑤成果品の内容、部数

⑥連絡体制　⑦価格決定等の調査方法及び調査内容　⑧調査価格の審査方法　他

(3)　公共事業労務費調査の一次審査に先立ち、別途調査日程表を作成し、県の承諾を得なければならない。

７　協議

(1)　受注者は、調査着手時、中間時及び成果品報告時において県と協議を行うこと。

(2)　資材単価調査における調査不能項目が生じた場合においても、受注者はその理由のリストを作成し、速やかに県の担当職員に報告すること。

(3)　公共事業労務費調査の調査対象工事においては、協議会が調査不可能と認めた工事が発生した場合は、受発注者協議の上、一次審査の対象工事件数を変更するものとする。

８　監理技術者

以下の要件を満たす管理技術者を配置できること。

ア　平成27年４月１日以降、公告日までに完了した次の①又は②の業務について、元請実績を有する者。

①「公共事業の積算に係る材料の単位あたりの価格調査」業務（国、地方公共団体、特殊法人等※2又は公共法人※3が発注したもの）

②「公共事業労務費調査」業務（国、地方公共団体、特殊法人等※２又は公共法人※３が発注したもの）

※２　公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）

※３　法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5項 別表第一に掲げる法人をいう。

イ　以下のいずれかの資格又は経験を有する管理技術者を配置できること。

・技術士（「総合技術監理部門（建設）」又は「建設部門」）

・国土交通省 建設コンサルタント登録規程（第３条第１号ロ）により国土交通大臣に認定された者

・（公社）土木学会が認定する特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者

・ＲＣＣＭ（技術士「建設部門」の選択科目と同等の専門技術部門）

・アの①又は②の業務について、10年以上の実績を有する者

９　会場統括技術者の常駐

(1)　各審査会場において、審査時に生じた疑義や問題事項等を一元的に受付け、対応策を指示する技術者（以下、「会場統括技術者」と言う。）を1名、各審査会場に常時配置すること。

(2)　会場統括技術者は、審査において相当程度の技量と経験を有する技術者とする。審査において相当程度の技量と経験を有する技術者とは以下のいずれもの項目も満たす者をいう。

①各地方連絡協議会の実施する審査説明会に出席した者。又は過去に「公共事業労務費調査」業務（国、地方公共団体、特殊法人等※４又は公共法人※５が発注したもの）の審査業務を経験している者。

②受注者が実施する公共工事設計労務単価の審査業務に関する研修・講習を合計半日以上受講した者。なお、研修・講習は以下の内容を含むものとする。

・公共事業労務費調査の手引きに関する説明

・建設労働者に関する労働基準基準関係法令

・審査で予想される想定問答対策

・その他審査にかかる必要な事項

※４　公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。

※５　法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第5項 別表第一に掲げる法人をいう。

(3)　会場統括技術者は、実際に業務にあたる調査員との兼務は可能であるものとする。

(4)　会場統括技術者は、再委託することはできない。

10　成果報告

成果品の報告については、次のとおりとする。

ただし、甲が成果物の報告期限前に調査価格の提出を指示した場合には、乙は指示された期限までに提出しなければならない。なお、これにより難い場合は協議して定める。

①　調査報告書（Ａ４製本）	１部

②　打合せ記録簿		１部

③　調査工程表		１部

④　電子媒体（ＣＤ－Ｒ）	１部

調査報告書については、公共事業労務費調査終了後、中間報告として仮成果を令和８年12月25日までに１部提出することとし、業務完了時に本成果①～④を一式提出するものとする。

電子媒体について、資材単価調査に関する成果品の形式はExcel形式での提出とし、その表中の項目、その順番等は甲の指示に従うこと。

11　成果品の充足

本仕様書は、業務に必要な諸元と資料のうち必要な事項を示したものであり、これに記載されていない事項についても、甲が別途指示したもの及び業務上必要と認められるものについては、乙は責任を持って充足しなければならない。

12　その他

・調査価格には消費税を含めないこと。

・生コンクリートについては、備考欄にＪＩＳ規格品か否かを明記すること。

・自由勾配側溝（蓋及び本体）については、備考欄に製品重量(kg)を記載すること。

・異形ロックボルト用部材等については、メッキ仕様の有無を明記すること。

・市場性のない資材については、その旨を明記すること。

・地区別単価については、別添『奈良県単価地区分割図』に基づき調査を行うが、取引状況に変化が見られる場合は速やかに報告を行うこと。

・甲は本業務により決定した単価を公開している関係上、単価決定の根拠等に関する説明を求められる場合があるため、乙は必要に応じて関係資料の作成や説明補助を行うこと。

・別紙の公契約条例に関する遵守事項を遵守すること。

＜別　紙＞

公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用） 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 １ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。 ２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11条に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。 イ 健康保険法第48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行うこと。 オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 ３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。